项目周报 · Work Report

《缺陷检测项目周报》演讲稿

对应汇报 PPT v3 · 14 页 · 总时长约 10-12 分钟

汇报人：项目组

汇报日期：2026-10-15

文档版本：讲稿 v3（同步 PPT v3）

适用场合：项目组周会 · 中期检查 · 论文答辩预讲

目录

核心数字一览	1

第一章　板端落地与选型验证	1

第二章　质量瓶颈归因	1

第三章　评估集重建与重训	1

结束页	1

附录　预计问答	1

# 缺陷检测项目周报演讲稿

## 执行摘要

本周三条主线：① 板端落地与选型验证——2×2 实测，旧 50 轮模型配统一阈值 0.20 最优，F1 = 0.7376；② 质量瓶颈归因——三个假设全部排除，评估集漏标是系统性瓶颈，高置信未匹配框的同类率 81.7%，随机基线仅 7.2%；③ 评估集重建与 100 轮重训——全池分层重划分后重训完成，新基线 holdout F1 = 0.7159。

核心结论：尺子准了，数字才算数。当前不盲切配置 A，下一步必须上板同集对比才能决定是否替换。

## 核心数字一览

下表是全篇要念到的关键数字，先建立整体印象，后续章节逐个展开。

表 1　本周关键指标汇总

| 指标 | 数值 | 口径说明 |
| --- | --- | --- |
| 板端 F1（配置 A） | 0.7376 | 旧 50 轮 + 统一阈值 0.20，300 张旧 holdout，真实板端 socket |
| 新基线 holdout F1 | 0.7159 | 100 轮重训 + 统一阈值 0.20，新 3020 张 holdout，项目统一口径 |
| 100 轮 mAP50 | 0.7808 | ultralytics 同步 val 口径，全程峰值 0.78217（第 96 轮） |
| per-class 标定 F1 | 0.7135 | 较 uniform 0.20 下降 0.0024，无收益 |
| 高置信未匹配框同类率 | 81.7% | 对照随机基线 7.2%，证明漏标是系统性瓶颈 |
| oracle 回收上界 | +4.0pp | 假设漏标注全部补齐后的 F1 提升上限 |

## 第一章　板端落地与选型验证

本章回答一个问题：新模型和新阈值到底该不该上线？答案来自一次四格对照实测，而不是主观判断。全章四页，从实验设计讲到结论动作。

### P1 · 封面（0:00-0:20）

[翻页] 开篇翻到封面，停顿 0.5 秒，开始念稿。

大家好，今天汇报本周项目进展，主题是 缺陷检测项目周报——10 月 12 日到 15 日。本周三条主线：板端落地与选型验证、质量瓶颈归因、评估集重建与重训。下面按章节展开。

### P2 · 目录（0:20-0:40）

[翻页] 视线扫过目录三章，让听众建立预期。

三个章节依次讲：第一章，板端落地与选型验证——2×2 实测对比，告诉大家最优配置是哪个。第二章，质量瓶颈归因——我们这一周最关键的认知转变：模型没问题，是评估集漏标。第三章，评估集重建与重训——修标、重训、真实口径评估全部做完。

### P3 · 第一章扉页（0:40-0:50）

[翻页] 简短过渡，3-5 秒即可。

先看第一章：板端落地与选型验证。

### P4 · 2×2 实验设计（0:50-1:30）

[翻页] 重点讲清「两轴四格」——这一页节奏 40 秒。

上线前我们做了一次四格对照实验。横轴两档：用旧 50 轮模型对新 e100 模型；纵轴两档：统一阈值 0.20 对 per-class 标定阈值。四组在同一批 300 张 holdout 上、用真实板端 socket 跑端到端推理。同 val、同口径、同链路，只换两个变量。目的只有一个——在投入生产前，把「换模型」和「换阈值」这两个改动的影响隔离开来。

### P5 · 2×2 实测结果（1:30-2:20）

[翻页] 念到这里稍作停顿 0.5 秒，把数字讲清。

结果一句话：A 旧 50 轮加统一 0.20 最优，F1 = 0.7376。换模型（B、C 档）直接掉 0.021；换阈值（D 档）也掉 0.010——两个改动都是负收益。[停顿] 一开始我不信这个结果，反复跑了两遍。结论不变——板端 postprocess 忠实，离线跟板端同条件 0.7064 对 0.7062，误差 0.5%，链路没有问题，配置 A 就是当前最优点。

### P6 · 第一章结论与已采取动作（2:20-2:50）

[翻页] 重点是「换模型负收益」是引子，引出第二章。

所以这一周动作很明确——不换模型、不换阈值，板端维持配置 A。[停顿] 但更重要的是：换模型的负收益不是终点，它引出了下一个问题——既然新模型没超过旧模型，那旧模型的精度是不是被什么东西系统性低估了？这就是第二章。

## 第二章　质量瓶颈归因

本章是本周认知上最重要的一章：把「模型不行」这个直觉，替换成「尺子不准」这个可验证的结论。全章四页，先排除三个假设，再用数字定位真因，最后用人工目检佐证。

### P7 · 第二章扉页（2:50-3:00）

[翻页] 短停顿 5-8 秒，听众进入新章节。

第二章，质量瓶颈归因——这是本周认知上最重要的一章。

### P8 · 三假设排除（3:00-3:50）

[翻页] 三假设逐条讲清；节奏 50 秒。

我们一开始有三个假设。假设一：负样本误报——把 200 张纯背景图送进去推理，结果 FP = 0。假设二：NMS 太松——把 IoU 阈值从 0.45 压到 0.30，F1 只涨了 +0.0039。假设三：per-class 阈值没标定——已经在标定，反而 F1 还 -0.008。[停顿]三个假设都被排除。这告诉我们——FP 不是来自背景，不是来自冗余框，不是来自阈值——那它来自哪里？

### P9 · 真因定位（3:50-4:40）

[翻页] 这一页最重要，节奏 50 秒；数字要念清。

真因就在这一页：评估集漏标。我们拿 240 个「高置信、但找不到对应 GT 框」的预测出来，把它的预测类别跟同一张图里已经被人工标过的其他框的类别做匹配——81.7% 是同一类。作为对照，从所有类别里随机抽样做同类率是 7.2%。[停顿] 81.7% 远高于 7.2%，这不是随机——这些「无解释」的框，绝大多数是同一张图里已经被标出来的同类缺陷，模型又检出了一遍。也就是说：漏标率才是真瓶颈。oracle 回收上限告诉我们，如果把漏标注全补齐，F1 可以再涨 +4.0 个百分点。

### P10 · 人工核查佐证（4:40-5:20）

[翻页] 引导听众看拼图细节 30-40 秒。

这是目检拼图，红框是模型预测、绿框是原始 GT。可以看到——[停顿]红框圈出的 patches 暗斑、inclusion 细长夹杂、rolled-in_scale 横向纹理，附近没有绿框——但视觉上就是有缺陷。这就是典型的漏标。我们 8 页目检了 143 个高置信候选，约 85% 是真漏标。这一页是判断从「模型归因」切到「标注归因」的硬基础。

## 第三章　评估集重建与重训

既然真因是漏标，这一章就是动手修：先把评估集重划干净，再按新口径重训 100 轮，最后给出可引用的新基线。全章三页。

### P11 · 第三章扉页（5:20-5:30）

[翻页] 短停顿 5-8 秒。

既然真因是漏标，那第三章做的就是：评估集重建加重训。

### P12 · 评估集重建（5:30-6:20）

[翻页] 讲清「分层」与「切分」两个动作；节奏 50 秒。

不能只补 train 不补 val——val 必须保持独立才有 holdout 价值。办法是全池分层重划分：原来的 train 加 val 全部打散，按类别框数做分层抽样，重新切成 新 train 20329 张加新 val 5911 张。[停顿] 分层不是平均——小类全保、中类降采样、大类按比例；39 个类在新 val 里框数全部不少于 30，最小类 oxide_scale_plate 也有 16 比 16 张。val 内部又切成 cal 2891 加 holdout 3020——cal 标定阈值，holdout 报最终数。评估口径从此干净了。

### P13 · 重训完成与新基线（6:20-7:30）

[翻页] 重头戏，节奏 70 秒，三个数字必须念清。

重头戏是这一页。100 轮新基线已锁定。[停顿] 三个数字：

第一，Holdout F1 = 0.7159——这是项目统一口径的真实能力。

第二，100 轮 mAP50 = 0.7808，全程最高 0.78217（96 轮）。

第三，per-class 标定后 F1 = 0.7135，较 uniform 下降 0.0024，无收益——再次确认第二章的结论。

[停顿] 注意：与板端配置 A（旧 50 轮加 uniform 0.20，板端 F1 0.7376）不可直接比——旧模型跑的是旧 300 张 holdout，新模型跑的是新 3020 张，val 集不同、大小差 10 倍。所以当前不盲切——下一步必须上板做同集对比。[停顿] 顺便说一下重训本身的小插曲：100 轮实际跑到 96 轮时后台任务被 IDE 清掉过一次，我续训最后 4 轮才补完——这个过程也记进了工程日志。

## 结束页

收尾只用一句话钉住全篇的核心判断，然后留出问答时间。

### P14 · 收尾（7:30-8:00）

[翻页] 收尾，节奏 30 秒，念完停 1-2 秒再开始问答。

最后这一页：81.7%，高置信未匹配框的同类率。[停顿] 这一周的核心就一句话：尺子准了，数字才算数——评估集漏标系统性低估了精度，但既然我们现在把尺子修准了，0.7159 就是我们往后写所有文档的可靠基线。[停顿] 汇报到此。谢谢大家，欢迎提问。

## 附录　预计问答

以下四问是汇报现场最可能被追问的方向，答案已按当前数据校准，可直接照答。

### Q1：为什么新模型 mAP50 高了，但 F1 没显著涨？

答：mAP50 是 PR 曲线下面积，对单点阈值不敏感；F1 是单点综合指标。两者都涨了，但 F1 涨得慢，是因为新 train 引入了原来没充分训练的样本分布，小类涨得少、大类涨得多，整体 P 与 R 的平衡被重新洗了一遍。这是分层重划的副作用，不是模型变差。

### Q2：要不要上板替换配置 A？

答：现在不定。下一步要做的是把 100 轮新模型加 uniform 0.20 上板，在同 300 张旧 holdout 上做对比。如果新模型在那 300 张上 F1 也达到 0.7376 以上，就切；否则维持配置 A。同集对比是关键，不在 3020 张新 val 上盲切。

### Q3：漏标清单会用吗？

答：候选清单已备好（train 侧 499 个候选、461 张图，目检约 85% 真漏标），但val 侧禁止补框以保持独立性。train 侧的补框是另一量级投入，需要人工确认加标注工具，本周不启动，留作后续可选动作。

### Q4：还有哪些遗留事项？

答：三件——① 上板同集对比，要做才能定是否切配置 A；② 标注修复是另一量级投入，本周不启动；③ git 收口，PPT v3、训练产物、评估 JSON 一起提交。可以下周再开。

### 附：演讲节奏备注

本稿总时长 10 到 12 分钟（按每页 45 到 60 秒乘以 14 页）。如需压缩到 5 分钟版，去掉 P4 与 P10 的详细描述即可；如需扩展到 15 分钟版，在 P5、P9、P13 后加问答缓冲段。